PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Aprendemos Jugando — Juego Matemático Interactivo

Versión 1.0.0   |   Fecha: Febrero 2026   |   Estado: Activo

# 1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Este documento establece el proceso formal para registrar, evaluar, aprobar e implementar cambios en el proyecto Aprendemos Jugando. Su objetivo es garantizar la trazabilidad, estabilidad y escalabilidad del sistema a lo largo de su ciclo de vida.

# 2. ALCANCE

Este plan aplica a todos los cambios que afecten:

- Código fuente: componentes React, lógica de juego, utilidades

- Diseño visual: estilos, animaciones, paleta de colores

- Configuración: constantes del juego (MAX_ATTEMPTS, OPS, etc.)

- Documentación: README, CHANGELOG, este documento

- Infraestructura: scripts de build, dependencias npm

# 3. CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS

| Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| [ADD] | Nueva funcionalidad agregada al sistema | Agregar temporizador |
| [FIX] | Corrección de bug o error detectado | Bug en iOS Safari |
| [CHANGE] | Modificación de funcionalidad existente | Cambiar MAX_ATTEMPTS |
| [REMOVE] | Eliminación de funcionalidad obsoleta | Quitar modo debug |
| [STYLE] | Cambio de estilos visuales o diseño | Nuevo tema de colores |
| [PERF] | Mejora de rendimiento o eficiencia | Optimizar Canvas |
| [DOCS] | Actualización de documentación | Actualizar README |
| [SCALE] | Preparación para escalabilidad futura | Extraer componentes |

# 4. PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

## 4.1 Flujo de trabajo

- IDENTIFICACIÓN: Detectar la necesidad del cambio (bug, mejora, requisito).

- REGISTRO: Documentar en CHANGELOG.txt con tipo, descripción y fecha.

- EVALUACIÓN: Analizar impacto en funcionalidad, rendimiento y compatibilidad.

- APROBACIÓN: Revisión y visto bueno del líder técnico o equipo.

- IMPLEMENTACIÓN: Desarrollo en rama de feature. Convención: feature/nombre-cambio.

- PRUEBAS: QA funcional en dispositivos móvil y escritorio.

- DESPLIEGUE: Merge a main, bump de versión en package.json, tag de Git.

## 4.2 Convención de versiones (SemVer)

- MAYOR (v2.0.0): Rediseño o cambios incompatibles (ej: migrar a backend)

- MENOR (v1.1.0): Nueva funcionalidad compatible (ej: agregar temporizador)

- PARCHE (v1.0.1): Corrección de errores o ajustes menores

# 5. CONFIGURACIONES CLAVE DEL JUEGO

Las siguientes constantes en src/App.jsx controlan el comportamiento del juego:

| Constante | Valor Actual | Rango Válido | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX_ATTEMPTS | 5 | 3 – 15 | Intentos por equipo |
| OPS (default) | sum, sub, mul, div | Subconjunto | Ops habilitadas |
| MOTIVATIONAL | Array x6 msgs | Min. 3 strings | Msg final aleatorio |

# 6. ROADMAP DE VERSIONES

| Versión | Funcionalidades Planeadas | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| v1.1.0 | Temporizador por pregunta, efectos de sonido, mejoras de animación | Alta |
| v1.2.0 | Niveles de dificultad, modo 1 jugador vs CPU, configuración avanzada | Media |
| v1.3.0 | Historial local, ranking, modo torneo, refactoring de componentes | Media |
| v2.0.0 | Backend, multijugador en red, panel docente, app móvil | Futura |

# 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Desarrollador Frontend: Implementar cambios, actualizar CHANGELOG.txt

- Líder Técnico: Aprobar cambios de tipo MAYOR y MENOR, revisar PRs

- QA / Tester: Validar cambios en múltiples dispositivos y navegadores

- Docente / Product Owner: Definir requisitos pedagógicos y prioridades

# 8. CRITERIOS DE CALIDAD

- Responsividad: El juego debe funcionar en pantallas desde 320px hasta 4K

- Rendimiento: Animaciones Canvas a mínimo 30 FPS en dispositivos de gama media

- Accesibilidad: Contraste mínimo WCAG AA en todos los textos

- Compatibilidad: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+

- Cobertura: Toda nueva funcionalidad debe ser probada manualmente antes del merge

Documento generado automáticamente — Aprendemos Jugando v1.0.0 — Febrero 2026